
## 1.1项目目的

1. 2018年完成自己的一个小目标。
2. @徐丰毕业在即，为将来的工作打好基础。

## 1.2 项目模型



## 1.3 项目介绍

项目主要分为三个部分，分别是安卓APP、java服务器、web前端，其中安卓APP为核心模块，在项目的1.0beta版本里app中，部分数据是从我们部署的服务器中获取，web前端主要用于展示一些服务器数据。

## 1.4 项目需要的知识介绍

1. 安卓app：具体我来负责，主要需要java知识，安卓知识，部分java服务器和js知识
2. Java服务器：主要需要java知识，部分js知识。
3. Web前端：需要js，html网页，h5项目开发知识。

## 1.5 项目进度

1. 安卓app：去年完成了部分，今年需要重新设计需求。
2. Java服务器：去年用SSM框架完成了我app所需的部分数据，新的服务器使用新的基于spring的框架，为新的需求提供数据。
3. Web前端：这个放到最后再做。

## 1.6 项目时间计划

安卓方面：

2018/03/01---2018/05/01：完成博客，准备项目的需求，准备框架的选取，监督@徐丰学习

2018/05/01---2018/06/01：完成项目架构

2018/06/01---2018/09/01：完成项目1.0beta版本，完成所有界面和功能

2018/09/01---2018/11/01：完善项目需求，完善项目功能

2018/11------>完成web网页

Java服务器：

2018/03/01---2018/05/01：完成java基础知识和J2EE基础知识的学习

2018/05/01---2018/06/01：学习SSM三大框架，练习商城项目

2018/06/01---2018/09/01：学习项目框架，开始着手完成项目

2018/09/01---2018/11/01：完善项目需求，完善项目功能

2018/11------>总结和学习，准备实习